20公里级高寒高海拔地区公路隧道工程建设与运营关键技术研究申报指南

一、项目目标

针对20公里级高寒高海拔地区公路隧道施工及其TBM工艺关键技术研究难题，成立专门联合攻关小组，在国内外现有研究成果的基础上，综合采用理论分析、数值模拟、现场监测、室内外试验及工程验证等多种手段解决“TBM穿越断层破碎带卡机风险预测及脱困技术、高寒高海拔地区深埋长大隧道TBM法快速施工关键技术、超特长隧道施工通风及难度控制技术、高海拔地区大直径、深竖井施工技术等施工难题”。填补我国内在高原高海拔20公里级以上隧道设计、施工的技术空缺。开展20公里级隧道示范工程的建设，确保工程的快速建成和安全运营，为加快新疆路网建设提供技术支持，促进新疆社会经济发展。

二、项目任务

任务1：超长距离水平定向取芯钻在隧道勘察、超前地质预报中的应用研究及装备研发

（1）水平钻机能力、精度、功效及配套的感知装备技术指标研究

（2）超长距离钻芯数据的采集及分析方法

（3）基于水平定向取芯钻的围岩分级方法

任务2：基于地热利用的高寒隧道绿色保温技术研究

（1）地热能的传递技术

（2）地热能的应用技术

任务3：隧道穿越博—阿断裂支护机理与结构设计技术研究

（1）超长公路山岭隧道穿越活动性断层支护结构设计理论

（2）穿越活动性断层隧道工程抗断设计方法

（3）穿越活动性断层隧道高性能减震材料与减震体系性能评价研究

任务4：隧道信息化智能化建设与运管技术应用研究

（1）长距离TBM隧道围岩感知与智能掘进技术

（2）基于云技术、物联网、大数据挖掘的结构健康监测与养护决策技术研究

（3）隧道内车辆驾驶行为与安全预警体系

（4）基于交互式通信技术的超长隧道运营安全管理平台

任务5：TBM+钻爆组合工法快速安全施工设计关键技术研究

（1）超长隧道TBM+钻爆多工作面快速施工组织研究

（2）公路隧道不良地质TBM掘进技术

（3）公路TBM隧道围岩分级及支护体系

（4）隧道信息化智能爆破关键技术研究

任务6：高寒高海拔公路隧道竖井施工关键技术研究

（1）高寒高海拔地区掘衬混合作业快速施工技术

（2）高寒高海拔地区竖井施工通风及环境控制技术研究

（3）深大竖井穿越富水断层破碎带地表深部注浆技术研究

（4）高寒高海拔地区深大竖井施工定额研究

任务7：冰川生态脆弱区高速公路绿色施工关键技术研究及示范

（1）环境敏感区内高速公路工程环水保问题的综合解决措施研究

（2）超长隧道多工作面绿色开挖方法和施工扬尘抑制技术研究

（3）环境敏感区高速公路超长隧道开挖废弃岩土体绿色利用关键技术

三、考核指标

约束性指标:

（1）提出高海拔寒区公路山岭隧道破碎围岩冻胀机制及地热能利用方法。

（2）提出穿越活动性断层隧道工程抗断设计方法。

（3）研制出大断面隧道的水平钻机能力、精度、功效及配套的感知装备技术指标。

（4）建立交互式通信技术的超长隧道运营安全管理平台。

（5）编制高寒高海拔地区深大竖井施工定额。

（6）成果目标

获得发明专利8项；获得省部级工法10项；编制高寒高海拔研究报告7份；国内外公开发表学术论文25篇以上；获得软件著作权3项；科技查新报告1份。

预期性指标:

（1）提出超长公路山岭隧道穿越活动性断层支护结构设计方法。

（2）为复杂地质条件下超长隧道工程风险识别及防控提供科学依据，成果运用后能大大减小隧道施工时发生安全事故的概率，预计将隧道事故发生概率降低10～30%。保证隧道建成运营后交通安全事故概率降低30%以上。

（3）提出先进的监测手段，通过监测数据，控制洞内收敛、沉降等参数，并进行经济对比分析，优化出先进的施工工法，通过选用使用新材料、新工艺提高刀盘刀具性能。采用精确传感器监测围岩变形情况，通过监测反馈在相应时间段对TBM进行复机。

研究出喷射混凝土减少回弹和掉块提高其技术经济指标，二衬自密实混凝土施工技术，结合当前互联网+物联网+开发研究出高寒山区超长隧道风险预控、应急救援系统和体系。提出场地的温度场对环境的影响。对隧道通风做出模型分析演示。

（4）提出高寒高海拔大埋深超长公路隧道隧道竖井防寒保暖设计方法，预计可降低能耗5%。提出隧道竖井超前地质预报技术及方法，将地质精准探测率提高至80%以上。提出高寒高海拔大埋深公路隧道隧道竖井竖井施工成套装备，预计可提高施工效率10%。保障隧道竖井施工安全、高效运营。

（5）研发混杂多维数据的信息融合和施工可视化信息协同管理技术，提高隧道工程的施工建设和信息化管理效率5%以上。

（6）提出生态薄弱地区施工生态环境保护方法与恢复技术，工程区域生态恢复覆盖率达到95%，完工后水源达到二级保护区要求。

四、项目申报要求

（1）以企业为申报主体，鼓励产学研用联合申报。

（2）项目整体申报须覆盖全部考核指标。

（3）财政经费与企业自筹经费比例不低于1:3。

申报指南编写组专家

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈湘生 | 深圳大学 | 工程院院士 |
| 2 | 蒋树屏 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 设计大师/教授级高工 |
| 3 | 陈卫忠 | 中科院武汉岩土力学研究所 | 教授 |
| 4 | 袁勇 | 同济大学 | 教授 |
| 5 | 刘泉声 | 武汉大学 | 教授 |
| 6 | 李建军 | 中铁十二局集团有限公司 | 教授级高工 |
| 7 | 王联 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 教授级高工 |
| 8 | 王亚琼 | 长安大学 | 教授 |
| 9 | 韩长领 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 教授级高工 |
| 注意：指南编写组专家不得参与或者申报项目 |  |  |  |